Митрофанова И. В., Жуков А. Н.

Мифы и рифы мегапроекта

«Урал Промышленный – Урал Полярный»

Реализация мегапроектов становится проявлением современных институциональных, организационных и информационных трансформаций хозяйственного пространства глобальной экономической системы.

В «Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 гг.» мегапроект «Урал Промышленный – Урал Полярный» (далее − «УП–УП») был заявлен в качестве главного направления ее реализации. Мегапроект включал изначально комплекс взаимоувязанных мероприятий по созданию трех основных блоков: транспортного, энергетического и природно-ресурсного. Ядром транспортной инфраструктуры должна была стать железнодорожная магистраль по восточному склону Урала Полуночное – Обская, которая в совокупности с уже строящимися линиями по кратчайшему пути связала бы промышленный Урал с месторождениями полезных ископаемых Полярного Урала, зоной нефтегазодобычи, обеспечив выход к Северному Морскому пути, к Норильску. Планировалось, что разработка месторождений Полярного и Приполярного Урала позволит полностью заместить импорт всего объема хромовых руд, поставляемых в Россию, марганцем, железом, фосфоритами. В результате реализации проекта планировалось создать более 50 новых предприятий, 66 тыс. дополнительных рабочих мест в горнорудной промышленности, на транспорте, 3 тыс. – в лесной отрасли, 3,5 тыс. – в нефтедобыче.

Плановый объем финансирования проектов и мероприятий мегапроекта «УП–УП» составлял порядка 543,8 млрд. руб., в том числе: 79,1 млрд руб. (14,5%) − бюджеты субъектов УрФО, 359,7 млрд руб. (66,2%) − внебюджетные источники, на разработку проектно-сметной документации средства выделял Инвестиционный фонд РФ в объеме 105 млрд. руб. (19,3%).

По замыслу разработчиков, реализация мегапроекта «УП−УП» позволила бы сформировать в Арктике и на Полярном Урале крупный территориально-промышленный комплекс. Уральский мегапроект позиционировался как лидер в реализации инновационных проектов на региональном уровне, способный обеспечить внедрение новейших технических и технологических достижений в транспортную, нефте - и газодобывающую, энергетическую отрасли.

В 2006–2010 гг. мегапроект «УП-УП» входил в основные стратегические документы страны: долгосрочную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, стратегию развития железнодорожного транспорта, а также в долгосрочную концепцию социально-экономического развития РФ. Структура управляющей компании уральского мегапроекта формировалась на принципах ГЧП. Регионы УрФО вошли в состав акционеров.

Корпорация «УП-УП» существует с 2006 г., но реальные объекты появились только в 2011 г. В 2006−2009 гг. управляющая корпорация ничем, кроме подготовки проектной документации, не занималась. Было создано больше десятка дочерних предприятий, которые устойчиво генерировали убыток.

С 2010 г. все локальные проекты, осуществлявшиеся в рамках общей концепции, выделили в отдельные блоки – транспортный, горнорудный и энергетический. В феврале 2012 г. было принято решение о преобразовании ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» в ОАО «Корпорация Развития» (далее − ОАО КР).

Предпосылки ребрендинга были следующими. Во-первых, по итогам комплексной оценки результатов реализации уральского мегапроекта стала очевидной необходимость принципиального изменения формата комплексного инвестиционного проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный». Это было вызвано следующими причинами.

Транспортный и геологоразведочный блоки мегапроекта изначально были тесно взаимосвязаны. Общая стоимость твердых полезных ископаемых, которые могли бы быть вовлечены в хозяйственный оборот в результате освоения Полярного и Приполярного Урала, оценивалась в сумму порядка 7,5 трлн. рублей. Прямой экономический эффект от сокращения путей доставки сырья в промышленные центры южного Урала мог составить порядка 4 трлн. руб., еще около 4,5 трлн. руб. мог принести переход с потребления импортного сырья на отечественное при 350 млрд. рублей вложений.

Но, как подчеркнул ген. директор корпорации А. Белецкий, «провалились целые направления деятельности корпорации, в частности, горно-геологическое. Месторождения, на геологическую разведку которых было потрачено 8 млрд. рублей, оказались «сказами Бажова». Картина множества месторождений, соединенных железнодорожными ветками с промышленными предприятиями, новыми рабочими поселками и энергетическими объектами, нарисованная руководством «Корпорации Урал Промышленный – Урал Полярный» шесть лет назад, осталась на бумаге. Корпорация существует с 2006 года, но объекты, которые можно продемонстрировать, появились только в 2011 году». «За предыдущие годы отчитываться было не за что» – как заметил А. Белецкий, «до 2011 года «была одна теория». Но за эту «теорию» акционеры – пять регионов УрФО – выложили несколько миллиардов рублей».

По мнению экспертов, «с 2006 года, когда корпорация была учреждена, и до 2009 года она ничем, кроме подготовки проектной документации, не занималась. Было создано больше десятка дочерних предприятий, которые все эти годы устойчиво генерировали убыток. Поэтому с 2010 года все локальные проекты, осуществлявшиеся в рамках общей концепции, выделили в отдельные блоки – транспортный, горнорудный и энергетический. Что касается широко разрекламированной главной магистрали мегапроекта – железнодорожного пути вдоль восточных склонов Уральского хребта между станциями Полуночная и Обская, то от его строительства решено отказаться. Более того, если в феврале 2006 года «УП–УП» был утвержден партийным проектом на съезде «Единой России», то в 2011 году правительство страны исключило его из числа приоритетных» .

В результате затратных геологоразведочных работ по проверке прогнозных запасов горнорудного сырья стало очевидным, что прогнозы были не компетентными и сильно преувеличенными. «В результате к 2010 году экономические расчеты дали грузовую базу для первой магистрали всего 5 млн. тонн из необходимых для ее загрузки 25 млн. тонн. Зачем же строить дорогу, по которой не будет движения? Поэтому корпорация сосредоточилась на строительстве пути Обская – Коротчаево, который назвали Северным широтным ходом (СШХ). Это часть другого грандиозного недостроя, еще советских времен, – Трансарктической магистрали». Причем бюджетных средств на строительство СШХ затрачено не будет. Сегодня эта дорога позволяет возить до 3–4 млн. т грузов, после окончания строительства ожидается грузопоток – до 20 млн. тонн.

К середине 2012 г. ОАО КР завершила разработку уточненной стратегии развития геологоразведочного блока уральского мегапроекта. Она предусматривает полный контроль за ходом финансирования и геологоразведочных работ со стороны инвесторов, привлеченных к лицензионным участкам Корпорации. Кроме того, отметил А. Белецкий, по поручению акционеров изучается возможность разработки малых и средних нефтяных месторождений в ХМАО и ЯНАО. «Это будет содействовать развитию независимого недропользования в данной сфере, обеспечит рост инвестиционной активности и создание дополнительных рабочих мест в этой отрасли», – убежден А. Белецкий. Инвестиционный потенциал геологического блока в настоящее время оценивается в 453 млн. руб.» .

Таким образом, задача ОАО КР диверсифицировалась от освоения полезных ископаемых по восточному склону Уральских гор в комплексное развитие территорий Уральского федерального округа и поддержку «локомотивных» проектов (точек роста) в сфере транспортной инфраструктуры (Северный широтный ход и освоение полуострова Ямал с выходом на Северный морской путь; трубопроводный транспорт), энергетики (включая модернизацию имеющейся инфраструктуры, энергосбережение и энергоэффективность), связи, формирования высокотехнологической продукции («Полярный кварц»).

Вторая причина ребрендинга связана с тем, что произошло расширение географии реализации проектов. При разработке финансовой модели Северного широтного хода стали рассматриваться возможности строительства железной дороги до Ванкорского месторождения в районе города Норильска, а также транспортировки углеводородов в направлении перерабатывающих предприятий и портов Северо-Запада России.

В-третьих, в работе ОАО КР появились инновационные задачи и новые проекты, не включенные ранее в проект «Урал Промышленный – Урал Полярный». Речь, в частности, идет об участии в обеспечении возведения трубопроводного транспорта, модернизации энергомощностей Свердловской и Челябинской областей, обучающих программах в сфере энергетики, агропромышленном бизнесе на территории Тюменской области, развитии систем телекоммуникаций.

Таким образом, решение о ребрендинге стало логичным следствием развития ОАО «Корпорация УП–УП» в предшествующие годы и было поддержано полномочным представителем Президента РФ в УрФО и акционерами. Задачей ОАО КР сегодня, по заявлению руководителей, является реализация инвестиционных проектов, способствующих развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктур, комплексному освоению ресурсного потенциала региональных экономик с учетом соблюдения требований охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов .

Однако, по оценкам аналитиков, ребрендинг ОАО «Корпорация УП–УП» был связан не столько с расширением направлений ее деятельности, сколько с отходом от изначального содержания мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный». Как следует из отчетов, представленных руководством корпорации, ОАО КР все больше превращается в сервисную компанию по обслуживанию топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, по строительству инфраструктурных объектов – транспортных, энергетических и социальных (жилье, детские сады, автомобильные дороги и т.д.).

Большинство экспертов считают, что уральский мегапроект по освоению природных запасов Полярного Урала за пять лет своей реализации «превратился в конгломерат локальных инвестиционных проектов самой различной тематики – от оптоволоконной связи до переработки куриных яиц» .

Созданная в России к 2012 г. база мегапроектирования является как итогом инициативы бизнеса, так и следствием новой государственной политики в отношении пространственного развития страны, что, однако, не снимает проблему проявления серьезных рисков территориального мегапроектирования.

Как показали первые годы реализации уральского мегапроекта, первопричиной его ребрендинга, по мнению авторов, все-таки стал риск компетенций, проявившийся в крайней неточности прогнозов относительно потенциальных запасов природных ископаемых на Урале, что уже на предпроектной стадии стало причиной отрицательного мультипликативного эффекта и привело к необходимости изменения всей концепции мегапроекта «УП–УП», значительно снизив его стратегический характер и значимость.

В процессе подготовки и реализации уральского мегапроекта проявился и коррупционный (криминальный) риск. По различным оценкам, проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» потребует 200–500 млрд. рублей инвестиций, что, по мнению аналитиков, привлекает структуры с сомнительной репутацией. Именно этим обстоятельством было вызвано создание Администрацией Президента РФ специальной ревизионной группы, которая составила резюме на потенциальных исполнителей проекта. Выводы экспертов были неутешительными. В частности, член этой группы, зам. директора Российского института инвестиционного анализа С. Дергачев еще в начальной фазе уральского мегапроекта предупреждал, что «если строительный заказ будет поручено выполнять структурам и руководителям, уже зарекомендовавшим себя как неэффективные распорядители средств, это может обрушить весь проект, что однозначно отпугнет инвесторов».

Так, особые вопросы у ревизоров вызвало ПСМО «Ямалтрансстрой», ежегодно получавшее от ОАО «Газпром» на прокладку железной дороги более полумиллиарда рублей. На эти деньги сдавалось лишь 7–10 км трассы в год. Несмотря на мощное финансирование, практически все из нескольких десятков предприятий, входивших в объединение, являлись должниками или банкротами, рабочим по году не выплачивалась зарплата. Кредиторская задолженность самого «Ямалтрансстроя» достигла 1 млрд. рублей, из которых около 200 млн. приходилось на долги перед государством.

Определяющую роль в борьбе этой структуры за контракт в рамках уральского мегапроекта сыграли родственно-коммерческие связи. В 2006 г. при помощи влиятельных лоббистов отец и сын В. Нак и И. Нак, которые в 2004 г. приобрели около 80% акций ПСМО «Ямалтрансстрой», выиграли тендер на продолжение строительства железной дороги Обская – Бованенково. Контракт стоимостью почти 80 млрд. рублей был заключен со спешно зарегистрированным в Москве ОАО «Ямалтрансстрой», которое не имело необходимых для выполнения заказа специалистов и техники. Субподрядчиком стало ОАО «Мостострой-13». Новый участок дороги протяженностью 260 км грозил превратиться в «золотой». Несложные расчеты показывают, что стоимость каждого километра дороги обойдется в 268 млн. рублей. По мнению экспертов, смета была завышена минимум в 10 раз. По оценкам СМИ, семья Наков заработала на «откатах» 150–200 млн. долларов.

Затем выяснилось, что хотя формально ПСМО «Ямалтрансстрой» работало на уральский мегапроект, однако с 2007 г. подконтрольное И. Наку ОАО «Нефтересурсы» постоянно участвовало в тендерах на право разработки участков полезных ископаемых, которые исследовались за бюджетные средства в рамках «УП–УП». Акционерное общество также пропагандировало идею строительства в тундре металлургических заводов, которые будут работать на местном сырье, что прямо противоречило идеологии уральского мегапроекта – привозить руду для загрузки заводов в Челябинской и Свердловской областях. Некоторыми экспертами высказывалось предположение, что «Нефтересурсы» выполняют «заказ» международных посредников – торговцев металлургическим сырьем, направленный против реализации проекта. Но более правдоподобной, по мнению авторов, представляется другая версия – эти участки в дальнейшем должны были стать предметом спекулятивных сделок.

В марте 2011 г. очевидные для экспертов и инвесторов финансовые нарушения заинтересовали правоохранительные структуры. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества) против гендиректоров ОАО «Мостострой-13» и ООО «Сигма». По материалам следствия, с сентября 2009 г. по март 2010 г. ими были присвоены по подложным договорам средства «Мостостроя-13», сумма ущерба составила порядка 844 млн. рублей, из которых 743 млн. рублей были легализованы через подставные компании. Возбуждение такого рода уголовных дел негативно влияет на привлекательность «УП–УП» для потенциальных инвесторов.

Таким образом, недоучет, в первую очередь, риска компетенций привел к изменению всей концепции территориального мегапроекта «Урал промышленный – Урал Полярный» (с меридиональной – на широтную, прим. авторов), нарушив взаимосвязь геологического и транспортного проектных блоков, что существенно снизило стратегический статус уральского мегапроекта. Геологоразведочные работы на Северном, Приполярном и Полярном Урале не подтвердили прогнозных объемов полезных ископаемых, на которые был рассчитан транспортный блок мегапроекта. Горнорудная промышленность, которая ранее декларировалась как одно из основных направлений деятельности корпорации «Урал Промышленный – Урал Полярный», оказалась убыточной, при том, что на эти работы в 2007–2010 гг. было потрачено около 8 млрд. руб.

Ребрендинг управляющей компании уральского мегапроекта в 2012 г. был вызван тем, что от задачи освоения полезных ископаемых по восточному склону Каменного пояса она перешла к комплексному развитию территорий Уральского федерального округа и поддержке глобальных проектов в сфере транспорта, в частности, строительства Северного широтного хода, освоения полуострова Ямал с выходом на Северный морской путь – энергетики, связи, лесопереработки, агропромышленного комплекса. Стратегически значимый уральский мегапроект за пять лет своей реализации трансформировался в конгломерат самых разнообразных и не связанных единой концепцией локальных инвестиционных проектов, что ослабляет совокупный интеграционный эффект реализации уральского мегапроекта. После ребрендинга «Урала Промышленного – Урала Полярного» выросшая на его платформе новая Корпорация развития не ограничивается только Уралом и масштабируется скорее в мегапроект евразийского масштаба.

# Footnotes

См.: Митрофанова И.В., Жуков А.Н. Этапы жизненного цикла мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 7.

Проект «Урал промышленный – Урал Полярный» направят в правительственную инвестиционную комиссию [Электронный ресурс]. URL: http://www.regnum.ru/news/810956.html.

В «Куршевеле» УП–УП растерял остатки своей репутации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 5 апреля 2012 г. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/.

Зарплату получали, а толком ничего не сделали… [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 27 марта 2012. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/.

Конец последней «стройки века» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 14 марта 2012 г. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/.

Там же.

Александр Белецкий отчитался перед уральским полпредом и губернаторами [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 18 апреля 2012 г.. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/

См.: Митрофанова И.В., Жуков А.Н. Проблемы уральского территориального мегапроекта. Общество и экономика. 2012. №9; Митрофанова И.В., Жуков А.Н. Ребрендинг и риски мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 11.

Конец последней «стройки века» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 14 марта 2012 г. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/.

Директор Института геологии и геохимии УрО РАН академик РАН В. Коротеев, обещавший в 2010 г. тогда еще заместителю полпреда УрФО, а ныне генеральному директору корпорации «Урал Промышленный – Урал Полярный» А. Белецкому найти на Северном и Полярном Урале запасы полезных ископаемых в промышленных масштабах, в мае 2011 г. ушел в отставку.

Инвесторы готовы приостановить финансирование либо вообще покинуть уральский мегапроект [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института экономики Уральского отделения РАН. 7 апреля 2011 г.. URL: http://www.uiec.ru/proekt_up-up/.